# Sunk
软件需求与 Rust/wgpu 技术架构开发文档

版本：0.1 Draft
目标平台：Windows + macOS
核心约束：最终发布包 ≤ 50 MB / 平台

本文档将产品需求、视觉目标、平台能力、软件模块、GPU 渲染架构、性能策略、文件系统安全边界、开发阶段和验收标准统一为一份可执行的开发基线。

# 1. 产品概述

Sunk 是一个常驻桌面的跨平台视觉工具：在桌面显示一个无边框、透明背景、Always-on-top 的 3D 黑洞浮窗。用户可以将文件、文件夹、快捷方式或可识别的应用拖入黑洞；黑洞以“引力捕获 → 轨道旋入 → 事件视界吞噬”的方式完成视觉反馈，随后执行配置的文件操作。核心视觉参考《星际穿越》中的 Gargantua，但实现目标是电影级视觉观感，而不是精确的广义相对论科学模拟。

# 2. 产品目标与非目标

## 2.1 目标

Windows 与 macOS 提供一致的核心体验。

黑洞成为产品的核心 UI，而不是普通窗口中的 3D 场景。

采用程序化 GPU 渲染，尽量以 Shader/Compute 生成视觉效果，降低资源体积。

空闲时降低 GPU 占用；用户交互或吞噬文件时自动提升渲染质量。

默认将删除目标移入系统 Trash / Recycle Bin，而非直接永久删除。

文件系统、桌面窗口、拖放、卸载等系统能力通过平台抽象层实现。

最终每个平台发布包严格控制在 50 MB 以内。

## 2.2 非目标

不构建通用游戏引擎。

不追求真实物理模拟器级别的广义相对论精度。

不依赖大量大型 3D 模型、4K/8K 纹理、视频或 HDRI 资产。

不让渲染模块直接执行文件删除或卸载。

# 3. 功能需求

| ID | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 桌面黑洞浮窗 | P0 | 无边框、透明背景、可置顶、可定位/缩放 |
| FR-02 | Gargantua 风格渲染 | P0 | 黑洞、吸积盘、引力透镜、光晕、Doppler 等 |
| FR-03 | Explorer/Finder 拖放 | P0 | 接收文件、文件夹、快捷方式/应用 |
| FR-04 | 吞噬交互 | P0 | 捕获、旋入、事件视界、消散 |
| FR-05 | 移入系统垃圾箱 | P0 | Windows Recycle Bin / macOS Trash |
| FR-06 | 永久删除 | P1 | 必须有明确的用户设置/确认策略 |
| FR-07 | 应用卸载 | P1 | Windows/macOS 分平台实现 |
| FR-08 | 动态渲染质量 | P0 | 根据 GPU frame time、交互状态等调整 |
| FR-09 | 低功耗空闲 | P0 | 后台/长期运行降低 FPS、分辨率、采样等 |
| FR-10 | 设置 | P1 | 质量、操作模式、开机启动等 |
| FR-11 | 声音反馈 | P2 | 捕获、加速、事件视界、完成等事件 |
| FR-12 | 自动更新 | P2 | 差分/增量更新优先 |

# 4. 视觉与渲染目标

黑洞核心应具有清晰的事件视界/黑色阴影区域。

吸积盘应具有明显的径向结构、速度感、热辐射色彩变化和 Doppler 不对称。

引力透镜造成的背景/吸积盘弯曲应成为核心视觉特征。

通过 Bloom、Tonemapping、HDR 风格处理形成电影感。

文件对象进入引力井后应产生轨迹、拉伸、旋转、粒子/光效并最终消失。

视觉效果优先采用程序化生成；纹理和模型资源仅作为辅助。

允许通过 RenderQuality 统一降低分辨率、ray steps、粒子数量、Bloom 等。

# 5. 总体技术架构

Application
 ├── Core / State Machine / Simulation
 ├── Interaction / Input
 ├── Settings / Audio
 │
 ├── Renderer
 │    └── wgpu
 │         ├── Black Hole Ray Pass
 │         ├── Accretion Disk
 │         ├── Particles
 │         ├── Bloom
 │         └── Composite
 │
 └── Platform Abstraction
      ├── Desktop Window
      ├── Drag & Drop
      ├── File System
      └── Uninstaller
           ├── Windows / Win32 / Shell / DX12
           └── macOS / Cocoa / NSWorkspace / Metal

# 6. 技术栈

| 领域 | 选型 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Rust | 核心业务、平台桥接、Renderer |
| GPU | wgpu | 跨 Windows DX12 / macOS Metal |
| Shader | WGSL | 程序化黑洞与后处理 |
| 窗口 | winit + Native Extension | 跨平台基础 + 平台特殊能力 |
| Windows | Win32 / Windows Shell | 窗口、拖放、Recycle Bin、应用能力 |
| macOS | Cocoa / NSWorkspace / NSPasteboard | 窗口、Finder、Trash、应用能力 |
| 配置 | serde | 稳定、可迁移配置格式 |
| 异步 | Tokio（按需） | 文件操作/更新等非渲染任务 |
| CI/CD | GitHub Actions | 双平台 Release 与体积检查 |

# 7. Rust Workspace

sunk/
├── Cargo.toml
├── crates/
│   ├── sunk-app/
│   ├── sunk-core/
│   ├── sunk-renderer/
│   ├── sunk-platform/
│   ├── sunk-filesystem/
│   ├── sunk-desktop/
│   ├── sunk-input/
│   ├── sunk-audio/
│   └── sunk-settings/
├── shaders/
│   ├── common.wgsl
│   ├── blackhole.wgsl
│   ├── accretion_disk.wgsl
│   ├── particles.wgsl
│   └── postprocess.wgsl
├── assets/
├── platform/
│   ├── windows/
│   └── macos/
├── tools/
└── docs/

# 8. 模块职责与依赖

| 模块 | 职责 | 禁止直接依赖 |
| --- | --- | --- |
| sunk-app | 应用启动、主循环、模块编排 | 平台 API 细节 |
| sunk-core | 状态机、领域事件、模拟 | wgpu、Win32、Cocoa |
| sunk-renderer | GPU、Shader、渲染管线 | 文件系统实现 |
| sunk-filesystem | 文件模型、Trash/Delete 抽象 | 渲染器 |
| sunk-desktop | 窗口与系统拖放抽象 | 业务规则 |
| sunk-platform | 平台适配与组合 | 跨层业务逻辑 |
| sunk-input | 鼠标、拖放、手势事件 | 具体文件操作 |
| sunk-audio | 声音事件与播放 | 文件系统 |
| sunk-settings | 配置读取/保存/迁移 | 平台具体实现 |

# 9. Core 状态机

Idle
 ↓
Hovering
 ↓
Attracting
 ↓
Capturing
 ↓
Orbiting
 ↓
EnteringEventHorizon
 ↓
Consuming
 ↓
Completed
 ↓
Idle

异常路径：
任意状态 → Error → Idle / 用户处理

pub enum InteractionEvent {
    DragEntered(PathBuf),
    TargetCaptured(PathBuf),
    TargetReachedEventHorizon(PathBuf),
    ConsumptionCompleted(PathBuf),
    ConsumptionFailed(PathBuf),
}

# 10. Renderer 架构

BlackHoleRenderer
 ├── Camera
 ├── Scene
 ├── Quality
 ├── GPU Device / Queue
 ├── Pipelines
 ├── Buffers / Textures
 ├── Black Hole
 ├── Accretion Disk
 ├── Particles
 ├── Lens
 └── Post Process

## 10.1 首版渲染管线

Frame
 → Scene Update
 → Quality Control
 → Black Hole / Ray Pass
 → Accretion Disk
 → Target Objects
 → Particles
 → Bloom
 → Tonemapping
 → Composite
 → Screen

## 10.2 黑洞参数

pub struct BlackHoleParameters {
    pub mass: f32,
    pub spin: f32,
    pub disk_inner_radius: f32,
    pub disk_outer_radius: f32,
    pub disk_temperature: f32,
    pub lens_strength: f32,
    pub doppler_strength: f32,
}

# 11. 动态性能系统

GPU Frame Time
      │
      ├── CPU Load
      ├── Battery / Power State
      ├── Interaction State
      └── User Preference
              ↓
      PerformanceController
              ↓
         RenderQuality
              ↓
           Renderer

pub struct RenderQuality {
    pub resolution_scale: f32,
    pub ray_steps: u32,
    pub disk_steps: u32,
    pub particle_budget: u32,
    pub bloom_enabled: bool,
}

建议使用带迟滞（hysteresis）的质量调整：升档阈值低于降档阈值，并要求持续若干秒，避免质量频繁抖动。

| 档位 | Resolution | Ray Steps | Particles | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinematic | 100% | 128 | 100% | 交互/展示 |
| High | 100% | 96 | 70% | 高质量 |
| Balanced | 75% | 64 | 40% | 日常 |
| Performance | 50% | 32 | 20% | 高负载 |
| Background | 30% | 16 | 5% | 长期空闲 |

# 12. 文件系统与安全边界

pub trait FileSystemService {
    fn inspect(&self, path: &Path) -> Result<FileInfo, FileSystemError>;
    fn move_to_trash(&self, path: &Path) -> Result<(), FileSystemError>;
    fn delete(&self, path: &Path) -> Result<(), FileSystemError>;
}

pub enum FileItemType {
    File,
    Directory,
    WindowsShortcut,
    MacAlias,
    Application,
    Unknown,
}

默认操作应优先进入系统垃圾箱。永久删除和卸载必须通过独立操作类型，并在产品设计中明确确认/撤销策略。渲染层永远不能直接调用文件删除 API。

# 13. 卸载系统

sunk-uninstaller
 ├── detector
 ├── windows
 └── macos

trait Uninstaller {
    fn can_uninstall(&self, app: &FileInfo) -> bool;
    fn uninstall(&self, app: &FileInfo) -> Result<(), UninstallError>;
}

卸载逻辑与普通 Trash/Delete 分离。Windows 与 macOS 分别实现应用识别、卸载入口及权限处理。

# 14. 桌面窗口与拖放

trait DesktopWindow {
    fn set_always_on_top(&mut self, value: bool);
    fn set_position(&mut self, position: WindowPosition);
    fn set_size(&mut self, size: WindowSize);
    fn set_click_through(&mut self, value: bool);
}

winit 负责通用窗口生命周期与事件；Windows/macOS Native Extension 负责透明窗口特殊行为、Explorer/Finder 拖放以及系统级窗口属性。透明窗口是高风险技术验证项，应在项目早期完成。

# 15. 输入与交互

pub enum InputEvent {
    MouseMove(Vec2),
    MouseEnter,
    MouseLeave,
    DragEnter(Vec<PathBuf>),
    DragMove(Vec2),
    DragLeave,
    Drop(Vec<PathBuf>),
}

Native Drag & Drop 应先转换为统一的文件路径/文件信息事件，再交给 Core。Renderer 不直接理解 Finder/Explorer 的拖放协议。

# 16. 文件吞噬模拟

Target
 → Capture Position
 → Gravity / Spiral Trajectory
 → Event Horizon
 → Operation Request
 → Safety Validation
 → Trash / Delete / Uninstall
 → Completion Event

首版采用视觉近似的轨道旋入模型即可，不要求完整 Newtonian 或 General Relativity 数值模拟。视觉模型与文件操作必须通过事件/请求隔离。

# 17. 资源与体积策略

最终发布包硬上限：Windows ≤50 MB；macOS arm64/x64 各自 ≤50 MB。

优先程序化生成黑洞、吸积盘、星空、粒子和光效。

避免大型 3D 模型、4K/8K 纹理、视频和大型 HDRI。

资产目标：尽量控制在 10 MB 以内。

Rust Release 使用 LTO、strip、panic=abort，并以实际性能测试决定 opt-level。

macOS 优先分别提供 arm64 与 x64 包；Universal Binary 只有在体积预算允许时再考虑。

CI 必须在 Release 阶段测量最终产物体积，超过 50 MB 直接失败。

# 18. 发布构建策略

[profile.release]
opt-level = "z"
lto = true
codegen-units = 1
panic = "abort"
strip = true

上述配置为初始体积优化基线；如果 GPU Renderer 的性能受到明显影响，应以 Benchmark 结果调整 opt-level，而不是盲目追求最小二进制。

# 19. 开发阶段与里程碑

| 阶段 | 目标 | 主要验收 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 技术验证 | Windows/macOS 透明窗口 + wgpu 初始化 |
| Phase 1 | Renderer Prototype | 黑洞 Shader、60 FPS、基础动态分辨率 |
| Phase 2 | Gargantua Renderer | 吸积盘、透镜、Doppler、Bloom、程序化星空 |
| Phase 3 | Performance | GPU frame time + 动态 ray steps/particles/FPS |
| Phase 4 | Desktop Integration | Always-on-top、Explorer/Finder Drag & Drop |
| Phase 5 | File Operations | File/Folder/Shortcut → Trash/Recycle Bin |
| Phase 6 | Uninstaller | Windows/macOS 应用卸载 |
| Phase 7 | Release | 签名、打包、更新、≤50 MB CI Gate |

# 20. V0.1 技术验收标准

Windows：透明桌面窗口、Always-on-top、wgpu/DX12、黑洞 Shader、目标 60 FPS。

macOS：透明桌面窗口、Always-on-top、wgpu/Metal、黑洞 Shader、目标 60 FPS。

两平台均支持基础 Explorer/Finder Drag & Drop。

RenderQuality 能根据 GPU frame time 调整至少分辨率与 ray steps。

Core 与 Renderer/Platform 解耦，不允许渲染模块直接执行文件操作。

Release 构建可以自动统计包大小。

每个平台 Release 包 ≤50 MB。

# 21. 工程原则

核心业务与平台 API 隔离。

Renderer 与 FileSystem 隔离。

所有跨模块通信优先使用明确的 Command/Event/Model，而不是互相持有具体实现。

性能优化以 GPU frame time 和真实 Benchmark 为依据。

视觉质量优先通过程序化 GPU 计算实现，而不是增加资源体积。

危险文件操作必须具有独立的安全边界。

所有新增依赖必须评估最终体积影响。

先完成双平台技术垂直切片，再扩展功能。

# 22. 后续文档

Architecture Decision Records（ADR）：记录 wgpu、winit、平台 API 等关键决策。

Rendering Specification：详细定义黑洞、吸积盘、透镜、Doppler 与后处理算法。

File Operation Specification：定义 Trash/Delete/Uninstall 的行为、安全确认和异常处理。

Performance Specification：定义 GPU frame-time 采样、质量档位、升降级阈值。

Platform Specification：分别定义 Windows/macOS 窗口、拖放、权限、打包与签名。

Build & Release Specification：定义 CI、代码签名、notarization、体积门禁和更新机制。